MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE

Commune Les Monthairons

2 place de la Mairie

55320 LES MONTHAIRONS

MARCHE DE MAITRISE D'œuvre

Réhabilitation des logements de l’ANCIENNE ECOLE COMMUNALE

Cahier des Clauses Techniques Particulières

SOMMAIRE

____

PREAMBULE : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

- ETUDES D’ESQUISSE

- ETUDES D'AVANT-PROJET

- ETUDES DE PROJET

- ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION

DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX

- DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS TRAVAUX

  - Direction de l'exécution

7.2  Examen de la conformité du dossier d'exécution au projet

- ORDONNANCEMENT - PILOTAGE - COORDINATION (annexe 2)

- ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET

PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

ANNEXES

Annexe 1 : OPC

# PREAMBULE : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

La présente consultation est lancée pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre allant des études avant-projet jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement de travaux de réhabilitation des logements de l’ancienne école communale en logement destinés à la location sur la commune de Les Monthairons (55320).

La mission de Maîtrise d’œuvre est définie par référence au Décret 93.1268 du 29/11/1993 et de l'arrêté du 21/12/1993 et comprend les éléments normalisés suivants :

- ESQ = ESQUISSE

- AVP = ETUDE AVANT PROJET

- PRO= ETUDE DU PROJET

- ACT = ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS TRAVAUX

- VISA

- DET = DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS TRAVAUX

- AOR = ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE

Missions complémentaires :

OPC = Ordonnance pilotage et coordination

La mission de maitrise d’œuvre (ESQ - AVP – PRO – ACT – VISA – DET – OPC - AOR) comprend en particulier :

- Les diagnostics initiaux des besoins et leurs rapports écrits à réaliser à l’occasion 	d’une visite de chaque site, permettant de préciser les prestations, les matériaux et 	les matériels ;

- L’établissement des dossiers en vue de l'obtention des autorisations administratives 	nécessaires, permis de démolir, permis de construire, déclaration préalable de 	travaux, y compris toutes les démarches préalables de présentation et de validation 	des projets auprès de l’Architecte des Bâtiments de France pour les opérations en 	secteurs sauvegardés

- Tous les documents et notes de calcul techniques nécessaires à la définition des 	ouvrages avant réalisation

- La maîtrise des budgets fixés

- Les études complémentaires d’optimisation du projet en vue de la maîtrise des 	budgets

- La maîtrise de la réalisation des travaux dans les délais fixés

- Le rôle de conseiller technique et économique envers le Maître d’ouvrage

- La formalisation dématérialisée des documents du DCE : CCTP au format pdf, DQE 	ou CDPGF au format Excel et dissociant financièrement les programmes cités,

- La création d’un DQE (ou CDPGF) par programme cité permettant la répartition de 	l’imputation comptable

- Chaque coût estimatif et prévisionnel des travaux conforme au budget au moment 	de la remise du DCE

- Les variantes et options techniques de travaux et leur coût estimatif

- L’analyse des offres des entreprises dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de 	leur mise à disposition

- Les plannings prévisionnels des travaux et leurs mises à jour en cours d’exécution

- Les relances formalisées (courriers simples et recommandés) des entreprises en 	cas de dépassements des délais, dans la période de la GPA et l’application des 	pénalités contractuelles

Détail du programme des travaux :

La commune de Les Monthairons souhaite procéder aux travaux suivants :

- Tranche 1

Réhabilitation des logements de l’ancienne école communale

# CONTENU DES MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE

- ETUDES D'ESQUISSES

- OBJECTIFS

Les études d'esquisse ont pour objet de :

•	Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le maître d'ouvrage

•	Visiter les lieux et analyser le site

•	Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires

•	Analyser les données techniques

•	Analyser les données financières

•	Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; en indiquer les délais de réalisation

•	Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux

•	Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage.

- TRAVAUX A EFFECTUER

•	Formalisation graphique de 3 solutions préconisées, présentées sous forme de plans des niveaux significatifs établis à l'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble avec éventuellement une façade significative au 1/200.

•	Pour tous les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements au 1/200

•	Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification du parti architectural retenu

•	Note de présentation des principes techniques retenus

•	Note sur les surfaces des différents niveaux

•	Note sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière

•	Note sur la compatibilité du projet avec le délai global

•	Comptes rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à ce stade de la mission.

Les études d'esquisse sont présentées au maître d'ouvrage, pour approbation de la solution préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

- ETUDES D'AVANT-PROJET

- OBJECTIFS

Les études d'avant-projet sont fondées sur le programme établi par le Maître d'Ouvrage complété ou approfondi avec la maîtrise d'œuvre ainsi que sur les études d'esquisses et doivent tenir compte des éventuelles observations du Maître d'Ouvrage et du contrôleur technique, en fonction des missions dévolues à ces derniers.

Au cours de ces études, la poursuite du dialogue instauré avec le Maître d'Ouvrage doit permettre à celui-ci, sur propositions de la maîtrise d'œuvre, d'arrêter les choix principaux de manière à être en mesure de présenter à l'Administration le dossier de demande de permis de construire, de poursuivre les études et d'aboutir à la production des documents ci-après désignés, en tenant compte de ces décisions.

- TRAVAUX A EFFECTUER

Dans le cadre des études d'avant-projet la maîtrise d'oeuvre doit :

-	À partir des études d'esquisses, préciser la composition générale en plan et en volume, ainsi que l'aspect extérieur de l'ouvrage et les intentions de traitement des espaces extérieurs, en expliciter les dispositions fonctionnelles d'habitabilité, d'accessibilité et d'adaptabilité. Etablir la polychromie du site.

-	Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site afin de permettre au Maître d'Ouvrage d'arrêter définitivement ses choix, notamment en matière d'équipements techniques en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance.

-	vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité tant lors de l'édification de l'ouvrage projeté que pour sa maintenance

-	préciser un calendrier de réalisation

-	établir une estimation du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés

-	proposer, justifier puis définir les principes constructifs, les solutions techniques, notamment pour les équipements techniques, les matériaux, avec indication, le cas échéant des performances à atteindre

-	s'assurer des besoins, contraintes et préconisations des services administratifs (pompiers, ABF, etc) ainsi que des services concédés (électricité, gaz, poste, téléphone, télévision par câble, adduction d'eau, assainissement, etc.).

- ETUDES DE PROJET

- OBJECTIF

Les études portant sur le projet de conception sont fondées sur les valeurs de la commune et la volonté d’apporter aux locataires des logements offrant confort, sécurité tout en réduisant des charges d’entretien.

. En ce qui concerne la qualité :

-	permettre de moderniser l’ensemble des logements concernés avec des équipements de qualité et adaptés à la structure et l’occupation de ces logements

. En ce qui concerne le prix, la mise au point du projet de conception doit permettre :

-	de déterminer le coût détaillé de l'ouvrage.

. En ce qui concerne les délais, le projet de conception doit :

-	permettre d'établir un calendrier enveloppe des travaux et de s'assurer de la réalisation avec ses contraintes de livraison et de mise en place des services d'exploitation.

. En ce qui concerne l'usage, le projet de conception doit :

-	permettre d'expliciter les conditions d'accessibilité, l'habitabilité et d'adaptabilité de l'ouvrage et de donner les éléments permettant d'estimer les coûts d'exploitation concernant les consommations énergétiques et les coûts de fonctionnement.

- TRAVAUX A EFFECTUER

Dans le cadre de l'élément de mission projet de conception, les travaux à effectuer sont les

suivants :

.	les prescriptions techniques concernant les exigences d'étanchéité à l'eau et à l'air sont exprimées dans leurs détails afin d’être conforme aux normes en vigueur.

.	l'étude du déroulement du chantier est faite afin de déterminer un délai global toutes catégories de travaux, ainsi que les mesures relatives à la protection des travailleurs

.	l'estimation détaillée du projet est produite

.	la limite des prestations entre celle prévues aux contrats de travaux soumis à la consultation des entreprises et celles réalisées par les services concessionnaires seront détaillées.

- DOCUMENTS A PRODUIRE

Les études relatives à cet élément de mission aboutissent aux documents suivants :

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Comprenant :

.	la décomposition de l'ouvrage, en lots ou séquences, définie avec précision, en dissociant financièrement les codes programmes cités

.	un devis descriptif détaillé de chaque lot (avec mention des caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et de position de tous les éléments de l'ouvrage, avec limites de prestations notamment vis-à-vis des services concessionnaires)

.	les prescriptions techniques correspondantes (référence aux normes, qualité des matériaux, mise en oeuvre, essais et tolérance)

- Le calendrier enveloppe toutes prestations confondues

Ce cahier doit comporter des indications sur la durée et l'enchaînement des travaux correspondant à chaque intervenant.

- Le cadre de décomposition de prix par corps d'état et par poste de prix

Ce cadre doit être cohérent avec le CCTP et le Règlement de Consultation.

- L'estimation du coût des travaux par corps d'état

Cette évaluation comprend toutes les dépenses afférentes à l'exécution des ouvrages (bâtiments équipés, raccordements, fondations et traitement des espaces extérieurs) suivant le cadre de décomposition.

- L'estimation indicative des consommations énergétiques des ouvrages

Intrinsèquement liée au projet selon les règles en vigueur.

- Les plans généraux

Les plans issus des études d'avant-projet sont rectifiés et complétés pour prendre en compte les résultats des études correspondant au présent élément de mission.

- Les plans détaillés

Concernant tous les points de détails de chaque lots, y compris réseau électrique.

- Le dossier d'interventions ultérieures sur ouvrages (DIUO)

Celui-ci rassemble toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage. Ces données seront aussi à transmettre par le Maître d'œuvre au contrôleur technique et au coordonnateur sécurité et prévention de la santé (CSPS).

- ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX

- OBJECTIFS

Cet élément de mission a pour objet :

.	de préparer selon le mode de dévolution choisi (et selon l'étape de la conception choisie par le Maître d'Ouvrage pour la consultation), dans les meilleures conditions techniques et administratives, la consultation des entreprises, en précisant le rôle des différents intervenants, pour que ces dernières soient parfaitement informées de la répartition des responsabilités et puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause

.	d'examiner en toute objectivité les offres des entreprises en vérifiant la conformité des réponses notamment aux performances demandées et de proposer au Maître d'Ouvrage un rapport d'analyse comparative (lot par lot et poste par poste) présentant les meilleures offres et expliquant la différence entre les prix

.	d'assister le Maître d'Ouvrage dans les mises au point à conduire et la conclusion des marchés.

- PRESTATIONS A FOURNIR

Au titre du présent élément de mission, la maîtrise d'oeuvre interviendra dans les conditions suivantes :

- Modalités de consultation des entreprises

La maîtrise d'oeuvre assiste à titre consultatif aux séances de la commission d'appels d'offres du Maître d'Ouvrage.

En cas d'appel d'offres restreint, la maîtrise d'oeuvre pourra donner son avis sur les candidatures d'entreprises.

Dans tous les cas, la maîtrise d'oeuvre fournit, à la demande des entreprises pendant que celles-ci procèdent à leurs études, toutes informations et précisions nécessaires sur le contenu du dossier de consultation, en tenant à jour un cahier où sont reproduites les questions posées, les réponses données afin de permettre au Maître d'Ouvrage d'assurer une information égale à toutes les entreprises candidates.

- Dossier de consultation des entreprises

La maîtrise d'oeuvre donne son avis au Maître d'Ouvrage sur les documents administratifs et notamment sur le cahier des clauses administratives particulières, le règlement de consultation et le cadre d'acte d'engagement que doit remplir chaque entreprise consultée.

Elle complète les documents composant le dossier administratif, remis par le Maître d'Ouvrage.

Elle élabore les pièces techniques du dossier de consultation des entreprises et fournira à cet effet, dans tous les cas :

-	les pièces prévisionnelles des travaux stipulées à la phase "projet" (article IV.C), hors estimation

-	les résultats de reconnaissance de sol et autres pièces mentionnées au CCAP

-	le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs appelés à intervenir sur le chantier (rédigé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé nommé par le Maître de l'Ouvrage)

-	la liste des documents que les entreprises devront produire (pièces écrites, cadre de bordereau quantitatif, pièces graphiques, notes de calcul, etc.), afin de procéder à l'analyse complète des offres

-	les éléments du rapport d'enquête et du mémoire qui sont nécessaires à l'élaboration des propositions des entreprises et, en particulier, les données relatives à l'occupation du sous-sol

-	le planning enveloppe de la réalisation de l'ouvrage

-	le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux lot par lot (rédigé par l'OPC).

Dans le cas où la mission objet du contrat de maîtrise d'oeuvre inclut tout ou partie de l'élément de mission "dossier d'exécution des ouvrages" celle-ci doit fournir :

-	les plans d'exécution en précisant les plans complémentaires éventuels qui seront fournis aux entreprises pendant les périodes de préparation ou d'exécution ainsi que les détails de fournitures de ces plans

-	les schémas et notes de calcul complémentaires.

- Dépouillement des offres, rapport d'analyses

La maîtrise d'oeuvre assiste aux séances d'ouverture des plis renfermant les offres des entreprises, avec titre consultatif.

Elle procède à un examen d'ensemble des offres afin de s'assurer de la conformité des propositions aux conditions fixées par le Règlement de Consultation.

Elle analyse en détail chacune des offres afin de s'assurer de la conformité des propositions aux caractéristiques imposées dans le dossier de consultation.

Elle procède au contrôle de la cohérence de tous les bordereaux du point de vue de la valeur relative des quantités et de la valeur des prix unitaires et signale au Maître d'Ouvrage les offres qui lui paraissent non cohérentes ou anormalement basses ou hautes.

Dans les délais prescrits par le Maître d'Ouvrage, la maîtrise d'oeuvre fait connaître à celui-ci pour chaque lot, et ce, poste par poste, les écarts entre les différentes entreprises, dans un rapport détaillé, complété par un tableau comparatif des offres :

-	les meilleures offres en rapport qualité/prix, conformes en tout point au dossier de consultation d'entreprises

-	l'analyse explicative des écarts entre les différentes entreprises.

- Etudes complémentaires

Dans le cas où la commission d'appel d'offres du Maître d'Ouvrage déclare la consultation infructueuse, la maîtrise d'oeuvre devra proposer les solutions permettant de résorber le dépassement des offres sur le prix limite fixé par la maîtrise d'ouvrage prix fondé sur l'estimation prévisionnelle définitive établie par la maîtrise d'oeuvre.

.	dans le cas d'un nouvel appel à la concurrence, le Maître d'Oeuvre devra élaborer un nouveau dossier complet de consultation des entreprises constitué comme au § 2 du présent chapitre en précisant par un état récapitulatif pour chaque lot toutes les modifications qui auront été apportées au premier dossier de consultation

.	dans le cas de négociation avec les entreprises déterminées par la commission d'appel d'offres du Maître d'Ouvrage, la maîtrise d'oeuvre devra tenir le Maître d'Ouvrage informé des négociations par comptes rendus périodiques précisant les éventuelles modifications apportées aux dossiers de consultation ou aux offres des entreprises qu'elles résultent des clauses techniques, administratives ou des prix.

- Mise au point des offres

La maîtrise d'oeuvre apporte son assistance au Maître d'Ouvrage lors de la réception des entreprises afin de préciser l'offre de chacune, d'obtenir des réponses nécessaires, d'arrêter les prix et confirmer les conditions de la réalisation de l'opération.

Elle procède pour chaque lot et pour l'ensemble à une synthèse des résultats des mises au point effectuées ainsi qu'au contrôle du respect des impératifs du Maître d'Ouvrage.

Elle soumet à l'avis du contrôleur technique désigné par le Maître d'Ouvrage les éventuelles modifications apportées au projet.

- Conclusion des marchés

La maîtrise d'oeuvre assiste le Maître d'Ouvrage pour la conclusion des marchés et prépare les documents contractuels.

Compte tenu des conclusions des rapports de dépouillement des différentes offres et des éventuelles modifications du projet finalement retenu par le maître de l'ouvrage après avis du contrôleur technique.

Il est procédé notamment :

-	à la mise en conformité éventuellement nécessaire, des plans et cahier des clauses techniques (par voie d'additif) particulières aux prestations arrêtées au cours des mises au point

-	à l'insertion dans les documents de marchés des éléments en provenance des entreprises retenues par le Maître d'Ouvrage

-	à la mise à jour éventuelle du projet selon les observations relatives à l'obtention de labels, agréments ou certifications convenus au stade du programme

-	au calcul éventuellement nécessaire du nouveau montant du marché après modification et actualisation.

Un état récapitulatif exhaustif des modifications éventuelles apportées aux dossiers de consultation des entreprises pour aboutir aux dossiers "marché" est dressé par la maîtrise d'oeuvre et transmis au Maître d'Ouvrage.

Tous les documents des marchés de travaux définitivement mis au point tels que définis dans les phases précédentes sont soumis au Maître d'Ouvrage pour approbation dans les délais prescrits, ils sont présentés sous la forme demandée par ce dernier et sont signés préalablement par les entrepreneurs et visés par la maîtrise d'oeuvre puis signés par le Maître d'Ouvrage.

- DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS TRAVAUX

  - Direction de l'exécution des contrats de travaux

- OBJECTIFS ET TRAVAUX A EFFECTUER

La direction de l'exécution des contrats de travaux doit permettre de s'assurer :

.	que les travaux sont effectués conformément au projet architectural ainsi qu'aux dispositions des documents contractuels des marchés conclus entre le Maître d'Ouvrage et les entreprises

.	que les travaux sont effectués conformément à la réglementation à laquelle le marché fait référence.

A cet effet, la maîtrise d'oeuvre doit :

.	en liaison avec le Maître d'Ouvrage, prendre dans les conditions fixées dans le contrat, les décisions que nécessite la réalisation du chantier, en particulier en cas d'événements imprévus

.	faire toutes propositions au Maître d'Ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des clauses des marchés

.	fournir aux différents intervenants les explications qui se révèlent nécessaires à la compréhension des documents remis

.	assurer la gestion financière des travaux à partir des documents financiers contractuels.

- PRESTATIONS A FOURNIR

- Phase dite de "préparation"

  - Principe

A la demande du Maître d'Ouvrage (après une réunion préparatoire de mise au point), le Maître d'Oeuvre provoque la première réunion de préparation de chantier, à laquelle seront conviés : les entreprises retenues (avec leurs sous-traitants agréés), le Maître d'œuvre, le Contrôleur Technique, les Bureaux d'Etudes, le Pilote et le Coordonnateur sécurité.

Celle-ci sera sous la responsabilité du Maître d'œuvre.

Cette préparation, effectuée sur la base d'un planning préalable défini par l'équipe ainsi constituée, portera notamment sur :

-	la revue de projet, c'est-à-dire l'examen détaillé du projet et de ses caractéristiques principales devant conduire à figer celui-ci avant l'engagement des études de détails

-	la détermination en commun des points sensibles de l'opération, c'est-à-dire :

.	des difficultés présentées par l'opération pour chaque corps d'état (Qualité et Sécurité)

.	des interfaces présentant des risques de non-qualité ou d'insécurité

.	des conditions de stockage des fournitures, afin de faciliter leur livraison et leur accès et d'éviter leur détérioration

-	en conséquence, la détermination pour chacun de ces points sensibles des précautions et contrôles dont ils doivent faire l'objet de la part des entreprises

-	les procédures de traitement des non-conformités éventuelles.

Le Maître d'œuvre pourra utiliser les méthodes développées par le Maître d'Ouvrage ou appliquera les siennes, après accord.

La phase de préparation de chantier prendra fin à la remise au Maître d'Ouvrage d'un dossier Bon Pour Exécution (BPE). Son contenu sera défini dès les premières réunions.

Ce dossier fera l'objet, avant tout démarrage effectif des travaux, d'un accord de principe de la maîtrise d'ouvrage qui constatera que les différents intervenants l'ont effectivement élaboré.

Compte tenu de cette préparation, l'objet des réunions de chantier sera limité à :

-	mesurer et corriger les écarts avec les prévisions

-	faire le point des incidents de non-qualité.

  - Aspects techniques et organisationnels

Pendant cette période, la maîtrise d'oeuvre veille au respect des obligations contractuelles résultant des marchés de travaux telles que la production des documents et matériels ou matériaux (échantillons, prototypes, etc.). Pendant cette période, le Maître d'œuvre présentera au Maître d'Ouvrage un choix coordonné des échantillons qu'il aura déjà sélectionnés (carrelage, faïence, peinture, papiers peints, revêtements de sols, etc) pour chaque logement.

  - Aspects financiers

La maîtrise d'oeuvre contrôle l'état prévisionnel des dépenses établi par l'entrepreneur et transmet au Maître d'Ouvrage un planning prévisionnel mensuel des dépenses du chantier. Ce planning sera actualisé par le Maître d'œuvre au cours des travaux et sera transmis chaque mois au Maître d'Ouvrage.

(Le cas échéant, ce travail se fait en corrélation étroite avec l'entité chargée de la mission "OPC" qui, de ce fait, assure l'établissement des calendriers d'exécution).

  - Dossier de commercialisation

Ce dossier comprendra sous la forme d'un cahier de format A4 ou A3 :

-	un ensemble de plans couleur : plan de situation, plan de masse (1/500ème), plans des bâtiments (1/200ème) avec repérage de chaque appartement, plans de chaque logement faisant apparaître leurs équipements, installations, surfaces et principales cotes (1/100ème). Chacun de ces plans de cellules sera localisé sur un plan schématique de l'immeuble et accompagné d'un tableau de surfaces

-	un descriptif sommaire, d'une part des espaces communs (espaces extérieurs et locaux intérieurs), et d'autre part de chaque logement. Ces descriptifs reprendront le calcul des surfaces et la liste des équipements, installations et prestations de chaque local ou espace extérieur.

- Phase exécution des travaux

La maîtrise d'oeuvre s'interdit d'apporter, en cours d'exécution, toutes modifications aux conditions des marchés signés par le Maître d'Ouvrage sans l'autorisation écrite de ce dernier et sans la production de documents justificatifs et vérification de l'homogénéité de l'ensemble du projet.

Elle doit donner toutes les instructions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux de réalisation de l'ouvrage.

Le respect des objectifs doit entraîner notamment les interventions suivantes de la maîtrise d'oeuvre.

  - Aspects administratifs

La maîtrise d'oeuvre doit :

.	vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises titulaires des marchés ont bien été effectuées

.	participer, s'il y a lieu, au CISSCT constitué en application du Code du Travail et à l'établissement du règlement intérieur

s'assurer de l'application du schéma directeur de la Qualité, le cas échéant

.	préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

  - Ordres de service

Le ou les ordres de service prescrivant l'ouverture du chantier sont établis et visés par la maîtrise d'oeuvre, signés par le Maître d'Ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent réception.

De même, les ordres de services et avenants apportant des modifications aux dispositions des marchés de travaux sont établis et visés par la maîtrise d'oeuvre, signés par le Maître d'Ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent réception.

  - Organisation - Réunions de chantier

La maîtrise d'oeuvre doit :

.	s'assurer du respect du délai d'exécution de l'ouvrage et prescrire, s'il y a lieu, les pénalités provisoires pour retard

.	organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier

.	établir le compte rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et assurer la diffusion de celui-ci à chaque intéressé et au Maître d'Ouvrage au plus tard deux jours après la réunion.

La maîtrise d'oeuvre doit :

.	s'assurer en cours d'exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires, de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout particulièrement en matière de qualité, quantités, stockage des matériaux, délais et coût ainsi que de la conformité de la réalisation des ouvrages avec la réglementation applicable aux travaux objets du marché, à leur date d'exécution et de consigner le cas échéant ses remarques et observations dans le cahier de chantier

.	viser les plans, et notes de calcul transmis par les entreprises en s'assurant de leur conformité aux pièces du marché

.	s'assurer par sondage de la qualité des matériaux à mettre en oeuvre et faire toutes propositions utiles au Maître d'Ouvrage pour lui permettre d'arrêter son choix sur les matériaux et matériels à retenir

.	prescrire tous les essais et analyses conformément aux spécifications techniques du marché

.	signaler au Maître d'Ouvrage toutes évolutions anormales sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et des dépenses

.	prendre les initiatives nécessaires dans le cas où l'exécution n'est pas conforme au projet, aux dispositions contractuelles des marchés et en rendre compte aussitôt au Maître d'Ouvrage.

  - Gestion financière des marchés de travaux en cours d'exécution

La maîtrise d'oeuvre doit :

.	tenir à jour l'état des dépenses, des prévisions de dépenses et des garanties exigées

.	vérifier les situations des travaux et éventuellement des demandes d'acomptes sur approvisionnement et d'avances

.	établir les propositions de paiement d'acomptes dans les délais prescrits conformément aux clauses des marchés

.	contrôler les demandes de travaux modificatifs et établissement d'avenants éventuels aux marchés de travaux en vue de les soumettre à l'approbation et signature du Maître d'Ouvrage

.	proposer le cas échéant, les provisions sur pénalités provisoires de retard à appliquer aux entreprises en cours de chantier conformément aux dispositions contractuelles régissant les marchés.

  - Règlement des comptes

La maîtrise d'oeuvre doit :

.	vérifier les décomptes et mémoires de fin de travaux présentés par les entreprises, établir et proposer au Maître d'Ouvrage le compte définitif des pénalités de retard à appliquer éventuellement aux entreprises avec production d'un rapport justificatif, établir le projet de décompte final, l'état du solde correspondant ainsi que la récapitulation des acomptes déjà réglés.

  - EXAMEN DE LA CONFORMITE DOSSIER D'EXECUTION ET VISA

- OBJECTIFS

Lorsque des entreprises sont chargées, au titre de leur marché de travaux, d'effectuer les prestations correspondant aux documents pour l'exécution des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre doit s'assurer que ces documents traduisent bien les dispositions du dossier de conception établi par elle et accepté par le Maître d'Ouvrage et qu'ils ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art.

- PRESTATIONS A FOURNIR

Le prestataire chargé de cet élément de mission doit :

.	contrôler l'organisation des études des entreprises et le calendrier correspondant

.	s'assurer que les plans d'exécution, schémas et dessins sont complets et précis

.	s'assurer que les documents d'exécution sont conformes au projet de conception accepté, au permis de construire accordé et aux marchés de travaux signés, en conséquence, le Maître d'Oeuvre vise les documents d'exécution

.	dans le cas de travaux dévolus à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises et que la totalité de l'établissement des documents d'exécution est à la charge des entreprises, il appartiendra au Maître d'Oeuvre de vérifier les plans de synthèse

.	exiger des entreprises la confirmation qu'elles ont obtenu les accords des concessionnaires (électricité, gaz, poste, téléphone, télévision par câble, adduction d'eau, assainissement, etc)

.	s'assurer que les observations formulées par le contrôleur technique et le coordonnateur sécurité protection santé sont respectées par les entreprises, après mise au point éventuelle avec la maîtrise d'oeuvre.

- ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

- OBJECTIFS

Cet élément de mission a pour objet de permettre au Maître d'Ouvrage de :

.	prononcer la réception et obtenir la levée des réserves éventuelles

.	constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage.

- PRESTATIONS A FOURNIR

- Réception des ouvrages

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission de la maîtrise d'oeuvre consiste à :

.	procéder aux opérations préalables à la réception, c'est-à-dire :

-	reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite systématique et détaillée

-	vérifier que les épreuves, analyses et essais, imposés par le marché ont été exécutés par l'entreprise, recueillir les procès-verbaux correspondants

.	dresser le procès-verbal correspondant revêtu de sa signature et de celle de l'entrepreneur et l'adresser au Maître d'Ouvrage avec ses propositions concernant la réception

.	faire connaître à l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, s'il a ou non proposé au Maître d'Ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves éventuelles

.	compte tenu des décisions prises par le Maître d'Ouvrage :

-	faire reprendre toutes les parties d'ouvrages n'ayant pas la qualité de finition requise et contrôler leur bonne exécution

-	proposer au Maître d'Ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et actions prévues aux cahiers des charges des marchés de travaux

.	assister, à la demande du Maître d'Ouvrage, aux visites de conformité, prescrire et diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées

.	constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-verbal de levée de réserves dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception.

- Mission après réception

La mission de la maîtrise d'oeuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achèvement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.

A ce titre, les tâches confiées à la maîtrise d'oeuvre s'énoncent notamment comme suit :

.	au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des malfaçons, fautes d'exécution ou de mises en oeuvre non conforme de matériaux ou matériels, qui se révéleraient à l'usage

.	proposer au Maître d'Ouvrage tous moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux

-	suivre et gérer les réclamations des locataires occupant l'opération, ou du Maître d'Ouvrage

.	ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants.

- Dossier des ouvrages exécutés

Au titre du présent élément de mission, la maîtrise d'oeuvre remet au maître de l'ouvrage les plans qu'elle a établis pour la conclusion des marchés de travaux et qui ont été modifiés.

De plus, la maîtrise d'oeuvre recueille auprès des entreprises et transmet au Maître d'Ouvrage tous les éléments dus au titre de leurs marchés et notamment :

.	les dossiers d'exécution des ouvrages s'ils ont été établis par celles-ci

.	les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et l'exploitation des équipements

.	les certificats de garantie contractuelle

.	les attestations ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves, d'analyses et de traitement.

En outre, la maîtrise d'oeuvre élabore le dossier relatif à la sécurité et à la santé concernant les risques professionnels éventuels au cours des interventions ultérieures sur l'ouvrage (non compris dans la mission de base).

Le Maître d'œuvre	Le Maître d'Ouvrage

ANNEXES

ANNEXE 1 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

- OBJECTIFS

Le présent élément de mission a pour objet l'ordonnancement, la planification et la coordination des interventions de l'ensemble des participants contribuant à la réalisation de l'ouvrage et dont les prises de décisions conditionnent le respect des délais, ainsi qu'à sa mise en service effective.

Le présent élément de mission comprend notamment :

- Ordonnancement

-	l'analyse et le découpage de l'opération en tâches élémentaires

-	la détermination des contraintes existantes entre ces tâches

-	la matérialisation de ces deux séries d'éléments sur un document permettant l'élaboration d'un calendrier.

- Planification - Pilotage

-	l'affectation d'un certain nombre de paramètres (localisation, durée, moyen, coût), prévisionnellement à chaque tâche élémentaire définie par l'ordonnancement

-	la production d'un échéancier de ces paramètres.

- Coordination

-	l'organisation, l'ordonnancement et la planification en vue d'harmoniser l'action des différents intervenants par rapport aux objectifs

-	l'animation, le suivi et la relance de toutes les actions nécessaires au bon déroulement de l'opération

-	l'obtention des décisions qui s'imposent

-	l'information des intéressés.

- PRESTATION A FOURNIR

- Phase dite "de préparation" (le cas échéant)

Cette phase recouvre l'ensemble des études de conception, jusqu'à l'ouverture du chantier.

Durant cette phase, l'OPC intervient dans la mise en relation des différents intervenants et anime leurs interventions.

Il participe à la consultation des entreprises et assiste la maîtrise d'oeuvre dans la préparation des marchés.

- Phase de déroulement du chantier

  - Préparation du chantier

Cette phase englobe les activités de toutes natures nécessaires à la préparation du chantier : élaboration des calendriers, confection des plans d'exécution, organisation de la vie commune, etc.

Elle comprend nécessairement le temps de la période de préparation contractuelle, mais elle va au-delà, recouvrant le début des travaux.

    - Organisation générale et vie commune

Animation de l'ensemble des intervenants, répartition et optimisation des tâches.

    - Planification et coordination temporelle des études d'exécution

Animation et suivi de l'établissement, de la collecte et de l'utilisation des différents documents nécessaires au bon déroulement des travaux.

  - Planification des travaux

Après recensement complet des moyens et matériels des différents intervenants, élaboration d'un planning détaillé d'exécution des travaux.

  - Exécution des travaux

    - Organisation générale et vie commune

Durant le déroulement des travaux et notamment animation des structures liées à la sécurité et à la santé des travailleurs, suivi de la mise en oeuvre des décisions prises en cette matière.

    - Assistance pour la gestion financière du chantier

Suivi des engagements de dépenses et gestion, y compris les dépenses au titre des comptes prorata et interentreprises.

    - Contrôle des délais et planification complémentaires

Suivi du déroulement des travaux par le respect des objectifs, en fonction des moyens à mettre en oeuvre qui incombent aux entreprises.

    - Coordination temporelle

Préparation et direction des réunions interentreprises, ainsi que l'établissement et la diffusion des comptes rendus correspondants.

    - Livraison

Assistance à la maîtrise d'oeuvre pour toutes les opérations préalables à la réception des ouvrages, y compris le suivi des levées de réserves éventuelles.

- Phase ultérieure à la réception

Assistance à la maîtrise d'oeuvre pour la détermination des moyens à mettre en oeuvre suite à l'apparition éventuelle de malfaçons ou de fautes d'exécution.

Ordonnancement, planification et coordination des travaux de réfection prescrits par la maîtrise d'oeuvre.

Contrôle de bonne fin avant vérification par la maîtrise d'oeuvre.

Cette phase prend fin à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement pour les mesures nécessaires à la prévention des désordres et à l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.